许昌市七届人大

七次会议参阅文件（三）

许昌市第七届人民代表大会第六次会议

代表所提议案办理情况的报告

**许昌市人民代表大会常务委员会**

市七届人大六次会议期间，共收到十人以上联名提出的议案12件。根据《许昌市第七届人民代表大会第六次会议关于议案办理的规定》，经认真研究审议，将魏都区代表团海啸等10位代表提出的《关于加快推进“智造之都、宜居之城”建设的议案》交市七届人大常委会。经市七届人大常委会第三十次会议审议，将其列为议案，并提出处理意见交市政府办理，其余11件作为建议处理。2020年12月28日在市七届人大常委会第三十四次会议上，市政府委托常务副市长赵文峰就议案的办理情况做了专门汇报。现将情况报告如下：

对市人大移交的《关于践行新发展理念加快推进“智造之都、宜居之城”建设的议案》，市政府高度重视，围绕“智造之都、宜居之城”建设，陆续出台了“1+20”配套政策文件，进行全面安排部署。各级各部门坚决贯彻落实市委、市政府决策，围绕建设“智造之都、宜居之城”，统一思想认识，细化目标任务，狠抓工作落实，“智造之都、宜居之城”建设呈现出良好发展态势。

**一是制造业高质量发展加快推进。**统筹传统产业改造升级和新兴产业培育。持续实施以智能制造为引领的“三大改造”，12家企业入选国家、省制造业和互联网融合发展试点示范项目，19家企业入选省级智能工厂（车间）。大力推进9大新兴产业专班建设，谋划实施101个项目，总投资908.3亿元，截至11月底，已完成投资347.7亿元，占年度任务的97.2%。大力推动先进制造业与现代服务业深度融合发展。长葛市产业集聚区、禹州市和森源重工公司被评为首批省级“两业”融合试点单位。全市上云企业达到3336家，数量居全省第3位。河南省蜂产品质检中心挂牌成立，河南省机器人质检中心获得筹建批复，国、省级检测中心达到12个。实施大企业集团培育发展计划。全市规模以上工业企业达到1567家，超百亿元企业7家。大力引导中小企业向“专、精、特、新”方向发展，评选35家企业为我市第一批“隐形冠军”培育企业，推荐2家企业申报国家级单项冠军企业。开普检测成功上市，全市共有上市企业7家、新三板挂牌企业18家、区域股权挂牌企业800家，上市企业总数居全省第4位。

**二是开放创新动力活力持续增强。**大力推进创新驱动发展。实施“2020创新年”行动，召开全市创新驱动制造业高质量发展大会，拿出近3000万元重奖高质量发展企业。32家企业首次申报高新技术企业，科技型中小企业备案达到200余家。围绕支持黄河鲲鹏等新一代信息技术产业发展，建立人工智能联合实验室。启动中原数字标准院、中国标准研究院许昌创新中心建设。强化人才支撑，拥有“许昌英才计划”高层次人才788人，高级职称人数突破万人大关。持续扩大对外开放。累计达成对德合作协议97个、落地合作项目43个，百菲萨年处理11万吨电炉除尘灰项目、欧绿保餐厨废弃物处理项目等2个德国独资项目开工建设。高水平开放平台建设加快推进，中德产业园“一区六园”付诸实施，保税物流中心（B型）正式获批，综保区申建有序推进。持续优化营商环境。政务服务事项“最多跑一次”实现率达到99%，便民服务APP“i许昌”平台线上服务事项达228项，企业开办时间压缩至1个工作日，我市在2020年全省营商环境评价中得分居第5位。

**三是基础设施建设不断完善。**着力构建现代综合交通体系。国道230许昌境改建工程、文峰北路提升改造工程建成通车，忠武路、311国道改线、许信高速项目建设加快推进。推动大宗货物运输“公转铁”，谋划了三洋铁路禹州矿山货场专用线等7条铁路专用线。大力实施重大水利工程建设。大陈闸除险加固工程竣工投用，颍汝干渠综合整治二期工程加快推进，再生水输送工程勘察及初步设计已完成，禹州沙陀湖调蓄工程完成地质勘察设计报告。积极推动能源行业转型升级。《许昌市热电联产规划（2020—2030）》已报省发改委，能信电厂搬迁项目可研论证已完成。禹州天源、襄城天壕生物质热电工程项目建设正在持续推进。提升骨干电网保障能力，重点实施电气谷、长葛洗砚池等26项主网项目。与中石化签订了战略合作框架协议，我市进入天然气“双气源”时代。加快新型基础设施建设。制定了5G产业发展三年行动计划，编制了5G基站专项规划，截至目前，全市5G网络建设累计投资5.8亿元，累计建成5G基站1641个，超额完成1500个基站的年度目标，5G网络实现了县城以上城区全覆盖和垂直行业应用场景按需覆盖。

**四是新型城镇化水平再上台阶。**加快城乡融合发展。许昌市全域成为全国11个国家城乡融合发展试验区之一，河南省唯一。编制并上报了《许昌市国家城乡融合发展试验区改革实施方案》。初步建立了“1+6+N”政策体系，农村集体经营性建设用地入市交易实现突破。积极主动融入郑州都市圈建设。加快郑许一体化步伐，深入推进“六个对接”，《许港产业带发展规划》上报待批，郑许市域铁路许昌段有序推进。扎实推进百城建设提质工程。在建项目169个，完工项目176个，完成投资473.11亿元，占年度计划投资的102.57%。城镇棚户区改造开工1053套，开工率100%；改造纳入2019年中央补助支持的城镇老旧小区4.2293万户，完工率100%。扎实开展生活垃圾分类。2020年新增试点小区达到187个，城区公共机构和学校实现全覆盖。启动新型智慧城市建设。利用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，提高城市数字化治理水平，提升城市管理运行效率，打造全国首个基于黄河鲲鹏架构的新型智慧城市样板。

2020年的议案办理工作总的来讲，取得了较好的成绩，市政府各相关部门通力合作，围绕制造业高质量发展、推进新型城镇化、激发经济发展动力活力、强化基础能力支撑、抓好生态环境保护等重点领域持续发力，“智造之都、宜居之城”建设已成为推动经济社会高质量发展的牵总工程和全市人民群众对未来的美好愿景。

市七届人大七次会议秘书处 2021年3月22日印