漯河市工业和信息化局

关于深入推进“三个一批”“三个五百亿”、加快重大项目建设工作开展情况的报告

近两年来，市工信局紧紧围绕市委市政府决策部署，在市人大的监督指导下，对标新质生产力、新型工业化、现代化产业体系等重大要求，聚焦高质量、奋勇争第一，牢固树立“项目为王”理念，紧盯重大项目谋划建设，常态化开展企业帮扶，推动全市工业经济稳步增长，工业经济向新、向优、向好趋势特征进一步显现。2022、2023年全市规上工业增加值增速均位居全省第一方阵前列，今年上半年，全市规上工业增加值增速持续领跑，居全省第1位；全市工业投资增速居全省第3位，主要工业经济指标实现了全面领先、持续领先。以“三个五百亿”创新引领型重大项目为主要内容的助推民营企业扩投资强活力的做法在第九次国务院大督查中受到表扬；王凯省长在全省重大项目建设专题会议上指出，想不到漯河谋划的千亿级新材料产业这么好、想不到重大项目建设这么快，对我市工作高度肯定；连续两年获得年度市直单位领导班子综合考核一等奖；主要工作业绩得到市委市政府充分肯定，周交办月讲评季总结排序持续保持市直单位前列。

一、工业经济高位运行。一直以来，我们抢抓上级政策机遇，坚持以理念创新谋划项目，围绕抓项目就是抓经济、稳项目就是稳经济重要思路，紧盯重点项目建设，推动“三个五百亿”等一大批创新引领型重大产业项目快速落地、投产形成支撑。2023年，“三个五百亿”项目共累计完成年度投资803亿元，实现竣工投产87个。金大地五期绿色联碱项目去年9月投产后，今年上半年已新增产值35亿元，带动整个金大地增长21%，拉动全市工业增加值增长2个百分点、工业用电量增长14个百分点。在“三个五百亿”项目支撑下，2023年全市规模以上工业增加值增长7%，居全省第4位；规模以下工业增加值增长4.8%，居全省第4位。2024年上半年，全市工业投资增长32%，高于全省平均水平13.6个百分点，居全省第3位；全市规上工业增加值增长12.1%，高于全省平均水平4.3个百分点，居全省第1位，我市各项经济指标持续保持高位增长态势。

二、项目建设有力有效。坚持“一切围绕项目转，一切扭住项目干”，构建形成项目谋划、落地开工、投产达效的全过程闭环，全力以赴抓好项目推进落实。在双汇第三工业园谋划过程中，我们坚持高层谋战略、分管抓协调、专班抓推进，与双汇集团开展了长达几个月的谈判，围绕如何帮助双汇突破发展的“天花板”，推动“国人厨房”向“世界餐桌”升级，瞄准中华菜肴、中央厨房突破口，对全市市场进行摸底排查，先后10多次到全国各地开展密集调研，了解市场需求、摸清发展方向，系统谋划“1+1+4+N”的整体布局。在项目推进过程中，实行日调度、周汇报，密集召开20多次专题周例会，帮助项目及时化解土地、环评、规划等15个方面的一系列困难和难题，一个月完成了1000多亩土地征迁、组卷报批工作，两个月完成了各类手续办理，创造了项目建设的“漯河速度”。目前双汇第三工业园一期5个子项目已全部实现投产达效，中央厨房项目实现团餐日配送3万余份。金大地千亿级新材料项目，是我市抢抓政策机遇、推动转型升级、抢滩新材料、培育新产业、走向最高端的典型代表，在项目谋划推动过程中，会同舞阳县政府及金大地公司对全市新材料产业现状进行摸排，详细了解企业生产、经营、发展等具体情况，听取企业负责人的意见看法；对浙江巨化、浙江永和等国内龙头企业考察学习，追踪行业发展前沿技术和产品，对标国际国内一流企业开展谋划；组建由国内顶尖专家组成的专业外聘科研团队，和由大学教授、行业专家组成的企业自有技术团队，就项目的产品、技术、工艺等方面多次研究论证；组建项目推进工作专班，梳理项目问题清单，以“有解思维”当好项目建设的实干家和行动派。项目谋划推动一年多来，全市周交办会议上，我们周周交办、周周推动问题解决；40期项目工作专报，市委、市政府主要领导几乎期期批示，期期提标定向，该项目被列为全省第十三期“三个一批”我市开工一批项目建设活动主会场，于7月11日正式开工建设。2024年上半年，全市“三个五百亿”项目累计实现开工234个，完成年度投资776.8亿元，实现入库207个，投产168个，预计全年可实现新增产值380亿元，占全市工业的15%，“三个五百亿”项目的谋划实施，为我市“三个一批”在全省批批领先提供了有力项目支撑。

三、持续谋划积蓄动能。贯彻落实“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”理念，坚持“四个对标”（对标发展新质生产力、“三城建设”目标、产业链群培育、龙头企业引领带动）谋划项目。重点聚焦秦书记在主题教育第一期读书班上提出的谋划发展新质生产力的“12个新”，结合我市市委理论学习中心组集体学习研讨、北京大学光华管理学院交流学习、食品产业新质生产力座谈会等会议精神，聚焦食品工业、美食文化、食品品牌、美食名城“四篇文章”、“营养健康、食药同源、未来食品”三大主攻方向，通过“创新创造、优化组合、深度转型升级”三个路径，持续谋划建设“三个五百亿”大项目、好项目，引领带动集群企业“千帆竞发”。今年，在第一批131个“三个五百亿”项目基础上，新谋划第二批“三个五百亿”工业项目118个，不断推动全市工业项目转型升级，加快形成更多新质生产力。今年上半年，金海千亿级氟硅新材料项目、杉林现代食品生产项目、加多宝凉茶饮料生产项目等项目接连实现开工建设，正大300万只蛋鸡全产业链项目、荣煜绿色智能铜基新材料项目等项目陆续实现投产，有力拉动了全市工业增长。

四、链群培育支撑有力。建立“11＋8”产业链动态调整机制，坚持产业链链长、产业联盟会长“双长制”，加快培育形成新质生产力，组织各县区、50亿元以上项目负责人召开专题座谈会，聚焦全市现代食品、新材料、先进制造三大产业集群、“11+8”重点产业链，从产业链布局、与新质生产力结合点、资金来源、用地规划、设计路线、产品开发、市场前景、经济效益、要素保障、建设周期10个方面，围绕模式新、技术新、平台新等新质生产力要素对第二批“三个五百亿”项目进行再研究、再论证，不断提升项目“含新量”“含金量”“含绿量”，确保通过项目谋划建设支撑产业集群培育壮大。谋划的绿色联碱产业链金大地绿色联碱转型产业园项目，仅用时16个月就实现了开工、投产。2023年，金大地公司营收规模首次突破百亿元大关，获得省级头雁企业上台阶奖励；超高压流体产业链利通超高压流体创新产业链项目，依托我市全国首家“液压胶管之都”行业配套、产品创新等处于国内前列等优势，利通液压以超高压流体技术为支撑，实现了制造业与服务业深度融合，推动产品向生产性服务业领域拓展，开辟新赛道；铜基新材料产业链荣煜铜基新材料项目，引领全市新材料赛道发展壮大，今年上半年，铜基新材料产业链拉动全市规上工业增加值增长7.7个百分点。通过项目支撑，全市集群规模不断壮大，现代食品产业集群规模已达到2000亿元，新材料达到300亿元，先进制造业突破100亿元。

五、服务保障持续完善。一是构建闭环解决项目推进难题。围绕项目服务，我们趟出了“万人助万企”破解难题—引领发展—优化环境—培育新质生产力的“四步走”路径，构建了“首席服务官—县区—部门—市级—省级”五级闭环问题解决机制，形成了项目从谋划落地、开工建设到竣工投产的全生命周期服务体系，坚持问题动态清零，推动问题清仓见底。金海千亿级氟硅新材料产业项目土地征收、原材料短缺、产能指标不足、宠物经济产业园物流成本高、正大300万只蛋鸡养殖场高压“双回路”供电等一批问题得到快速办结。新闻联播刊播《万人助万企 解决中小企业实际问题》，宣传我市典型经验做法。今年上半年，市县两级共开展“服务企业周例会”162次，解决问题168个，确保项目问题闭环办理、动态清零。二是要素保障确保项目正常推进。树牢“项目为王、服务是金”理念，针对重大项目成立工作专班，加强资金、土地、人力、数据等要素保障。人才要素方面，以中原食品实验室为载体，建设全国食品创新人才高地和区域人才中心，解决企业高端人才、技术人才短缺等难题；融资方面，充分发挥市国有投融资平台作用，积极抢抓全国大规模设备更新再贷款等一系列支持政策，帮助企业争取资金保障项目有序推动；物流成本方面，把区位交通优势转化为枢纽经济优势，打造全国冷链物流示范城市，帮助企业解决快递物流成本高难题。

六、政策支持不断加强。聚焦高质量发展首要任务，抢抓国家、省、市相关方面支持政策，以政策支持推动重点项目快速推进，支撑制造业高质量发展。一是积极贯彻落实省级制造业高质量发展专项支持政策，鼓励企业通过新上项目、新增工艺等扩大产能，推动企业实现高端化、智能化、绿色化改造提升。2024年度，我市帮助企业获得省先进制造业高质量发展专项资金5082万元，较2023年同比增长168.3%，占全省的4.39%，占全省比例提高了2.66个百分点；省级制造业头雁企业金大地首次获得上台阶奖励200万元。二是抢抓当前全国大规模设备更新政策机遇，鼓励企业实施技术改造项目，开展落后低效设备替代、绿色生产设备改造、本质安全设备提升、高端先进设备更新、试验检测设备升级等行动，积极帮助企业争取设备更新各类政策支持，目前已累计帮助4家企业争取工业领域再贷款支持2800余万元。

下一步，市工信局将紧紧围绕市委市政府决策部署，以更高标准、更实工作“聚焦高质量”，坚定信心、保持定力，接续谋划实施一批可落地、可实施、可推动、符合新质生产力发展方向的项目，以工信担当、工信作为坚定不移稳住基本盘、创造增长点，奋力推动新时代漯河“二次创业”，在现代化漯河“三城”建设中奋勇争先、更加出彩！